Veřejné zasedání ZO se koná v pátek 16.12.2016 od 18,00 hodin.

Navržený program:

1/   Zahájení

2/   Zpráva o plnění usnesení

3/   Stavba hasičské zbrojnice

4/   Změna katastrální hranice Stašov u Zdic – Praskolesy

5/   Nákup pozemků

6/   Rozpočtová úprava č.4/2016 a změna rozpisu rozpočtu 2016

7/   Rozpočet 2017 a rozpočtový výhled 2017 – 2018

8/   Diskuse

9/   Závěr

ad2)  V souladu s usnesením ZO byl koupen pozemek parc.č. 353/8 v k.ú. Otmíče. Na stavbu „Stašov nade vsí“ byla již vydána všechna potřebná povolení, byla uzavřena smlouva na zajištění výběrového řízení (Regionální poradenská agentura, Brno 45 000,- Kč). Podle RPA je nutné dobře zpracovat zadávací dokumentaci a došlé nabídky pak hodnotit pouze podle nabídkové ceny. Při zpracování zakázky bylo zjištěno, že projektová dokumentace neodpovídá vyhlášce podle novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Zpracování PD a výkazu výměr po novele zákona pro nás znamená značné problémy, neboť budeme muset vyhotovit zcela novou a podrobnější dokumentaci, což přinese další zdržení a další nemalé výdaje. Studii na stavbu chodníků u silnic III. třídy upravil projektant na žádost starosty v úseku mezi žel. mostem a mostem přes Červený potok na chodníky po obou stranách komunikace. Při tomto řešení nebyla ve dvou případech dodržena požadovaná šířka komunikace KSÚS. Po projednání s KSÚS bude nutné přeložit oplocení u čp. 79. Vlastník této nemovitosti s tímto řešením souhlasí za předpokladu, že veškeré náklady, které s tím budou spojeny, ponese obec. Vzhledem k tomu, že vlastník má oplocenou větší část obecního pozemku bude majetkoprávní narovnání řešeno směnou pozemků. Při jednání s KSÚS vznesl starosta obce dotaz ohledně možnosti rekonstrukce mostu přes Červený potok, s tím, že obec bude žádat o řešení mostní konstrukce bez středového pilíře z protipovodňových důvodů. Zástupce KSÚS slíbil, že tento záměr projednání s kompetentní osobou. Byl zpracován nový geometrický plán na oddělení pozemku z vlastnictví Povodí Vltavy. Povodí připraví všechny podklady k prodeji, náklady hradí naše obec. Zájezd na divadelní představení „Adéla ještě nevečeřela“ se vydařil, stejně jako již tradiční mikulášská besídka. První díl obecní kroniky byl digitalizován a zveřejněn na internetových stránkách obce, dva zbývající díly byly zaslány k digitalizaci.

ad3) Starosta obce Bavoryně se obrátil na naši obec s žádostí o pomoc při řešení nevyhovujících podmínek činnosti zásahové jednotky SDH, která zajišťuje požární ochranu v našich obcích. Současný stav je nevyhovující (obec Bavoryně nemá k dispozici prakticky žádné prostory, obec Stašov má k dispozici pouze garážové stání pro požární cisternu LIAZ) a výstavba nové hasičské zbrojnice obcí Bavoryně není vzhledem k finanční situaci obce Bavoryně v střednědobém výhledu možná. Ve snaze zajistit vhodné podmínky k povinnostem, které obcím ukládá zákon o požární ochraně, dospěli oba starostové k závěru, že jediným možným řešením je výstavba nové požární zbrojnice, která bude sloužit k zajištění požární ochrany v obou obcích společnými silami. Předběžně byly dohodnuty tyto podmínky:

- Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 237/4 v k.ú. Bavoryně o výměře 1390 m2, který je ve vlastnictví obce Bavoryně a který je zasíťován komplexně všemi inženýrskými sítěmi

- Obec Stašov zajistí PD stavby (cca 250 000,-Kč.)

- Obec Bavoryně bude stavebníkem, zajistí stavební povolení a dotaci z krajského dotačního programu (jedná se o dlouhodobý dotační titul s dotací max. 2 mil.)

- Obec Stašov zajistí zbývající finanční prostředky na stavbu v předpokládané výši do 6 mil. včetně DPH. Vlastníkem dokončené stavby včetně pozemku budou obě obce, každá bude vlastnit jednu ideální polovinu.

- Podmínky spolupráce při výstavbě budou smluvně ošetřeny dodatkem č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 7.1.2010. Tyto dodatky schvalují obě zastupitelstva

ad4) Změna katastrální hranice s k.ú. Praskolesy v původně zamýšleném rozsahu není v současné době možná s důvodu probíhající pozemkové úpravy v k.ú. Praskolesy. Na výzvu ministerstva vnitra však došlo k dohodě o změně katastrální hranice v rozsahu tzv. přesahu (obec Stašov - k.ú. Praskolesy). Nová hranice probíhá po hranici pozemku přilehlého k budově hasičské zbrojnice parc.č. 937/2 v k.ú. Praskolesy. Po změně katastrální hranice přejdou pozemky budovy hasičské zbrojnice parc.č. st. 229, pozemek vodárny parc.č. st. 444 a parc.č. 937/2 doposud k.ú. Praskolesy, tedy pozemky o celkové výměře 1506 m2 z k.ú. Praskolesy  pod novými parcelními čísly do k.ú. Stašov u Zdic.

ad5)  V rámci jednání o změně katastrální hranice došlo i k jednání o prodeji některých pozemků ve vlastnictví obce Praskolesy. Jedná se o pozemky, na kterých je areál vodní nádrže, která je ve vlastnictví obce Stašov a to pozemky vedené ve zjednodušené evidenci parc.č. 938 trvalý travní porost o výměře 1194 m2 a parc.č. 1016 ostatní plocha o výměře 360 m2, tedy pozemky o celkové výměře 1554 m2 za cenu 100 Kč za m2, tedy za celkovou cenu 155 400,- Kč.

ad6) Návrh rozpočtové úpravy upravuje rozpočet na obou stranách o údaje, které nebyly rozpočtovány a to daň z příjmu právnických osob za obce (tuto daň obce neplatí, pouze ji vykazují) a dotaci a výdaje na volby. Dále navyšuje výdaje na § 3412 o 30 000,- na osazení basketbalových košů na víceúčelové hřiště, výdaje na § 5311 za projednání přestupků za r. 2016 a tyto výdaje jsou kompenzovány ponížením výdajů na § 2212 silnice.

PŘÍJMY V KČ.

par.         pol.                            text                                                                          změna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1122              Daň z příjmu právnických osob za obce                            190 000,-

4111              Neinvestiční dotace – volby                                                 19 587,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE V KČ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6171       5362              Vnitřní správa/platby daní a poplatků                                190 000,-

6115                             Volby do zastupitelských orgánů                                          19 587,-

3412        6121              Sport. Zařízení/budovy, haly, stavby                                   30 000,-

2212        6121              Silnice/budovy, haly, stavby                                              - 30 200,-

5311        5321              Bezpečnost a pořádek/neinvest. transfery obcím                      200,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že ZO schválilo rozpočet v paragrafovém znění, zajistí rozpočtové změny v rámci položkového členění na výdajové straně v rámci jednotlivých paragrafů starosta formou změny rozpisu rozpočtu.

ad7) Rozpočet na kalendářní rok 2017 je navržený jako schodkový. Výše schodku, který je  pokrytý z přebytků hospodaření obce v minulých obdobích  je 15 811 000,- Kč. Rozpočet je předložen zastupitelstvu v paragrafovém znění, rozpočtové úpravy v rámci položek tak může provádět starosta změnou rozpisu rozpočtu.  Příjmy jsou rozpočtovány ve výši skutečného plnění r.2016.  Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši r. 2016 s přihlédnutím ke skutečnému plnění. Investiční výdaje jsou rozpočtovány na jednotlivé paragrafy v rozpočtované výši u stavby „Stašov nade vsí“ a na přípravu ostatních investičních akcí. Pokud dojde v r. 2017 k realizaci stavby vodojemu, bude financování této stavby zajištěno rozpočtovou úpravou a rozpočtové příjmy budou zajištěny zařazením zbývající části přebytku z r. 2016 do rozpočtu obce.

Pozměňovací návrh: v případě schválení bodu 3 budou výdaje na paragrafu 5512 (požární ochrana navýšeny o 250 000,- Kč a financování na položce 8115 také.

Rozpočtový výhled na kalendářní roky 2017 – 2018 je navržen s ohledem na připravované investiční akce. Tento nástroj není pro hospodaření obce závazný a tak údaje na r.2018 jsou pouze orientační.

Materiály návrh rozpočtu a rozpočtový výhled byly zveřejněny ve vývěsní skříňce a na internetových stránkách obce Stašov v době od 8.11.2016 do 23.11.2016.

ad9) Autosportklub Hořovice požádal naši obec o povolení se zvláštním užívání pozemních komunikací k pořádání silničního automobilového  závodu.  Závod je plánován na 29.4.2017, přes naši obec by vedla rychlostní zkouška, která se jede při uzavřeném silničním provozu, takže v době od 7,00 do 19,00 by byly komunikace pro silniční provoz uzavřeny na 1,5 hodiny a poté by byl normální provoz obnoven na cca na 15 minut. Trasa je vedena s příjezdem od obce Otmíče, kolem MŠ, pomníku padlých k obalovně.

Návrh usnesení zastupitelstva obce Stašov č.6/2016 ze dne 16.12. 2016

Zastupitelstvo obce Stašov:

- Schvaluje:

- Rozpočtový výhled obce Stašov na kalendářní roky 2017 a 2018 v navrženém znění    a bez výhrad.

- Schodkový rozpočet obce Stašov na kalendářní rok 2017 v navrženém paragrafovém znění včetně pozměňovacího návrhu a bez výhrad.

- Program zasedání ze dne  16.12.2016  v navrženém znění.

- Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Praskolesy a k.ú. Stašov u Zdic v navrženém znění a bez výhrad.

- Spolupráci obce Stašov s obcí Bavoryně při stavbě nové požární zbrojnice

- Nákup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parc.č.  938 trvalý travní porost o výměře 1194 m2 a parc.č. 1016 ostatní plocha o výměře 360 m2 vše v k.ú. Praskolesy, tedy pozemky o celkové výměře 1554 m2 z vlastnictví obce Praskolesy za cenu 100 Kč za m2, tedy za celkovou cenu 155 400,- Kč.

- Vydání povolení k pořádání automobilového závodu pořádaného autosportklubem Hořovice přes obce Stašov.*

- Neschvaluje:

- Vydání povolení k pořádání automobilového závodu pořádaného autosportklubem Hořovice přes obec Stašov.*

- Bere na vědomí:

- Zprávu starosty obce o plnění usnesení

- Volí a ustanovuje:

- Do funkce ověřovatele zápisu ze zasedání ze dne 16.12.2016 pp.